Este es el Manual de Operaciones Estándar (SOP) para las implementaciones. Este documento es el que le entregas a tus Partners para que sepan exactamente cuáles son los límites de cada paquete, qué deben hacer y cómo ejecutarlo paso a paso.

Tener estos límites claros es vital para que el Partner sea rentable y el cliente no pida cosas fuera de su presupuesto (evitando el "Scope Creep" o corrupción del alcance).

📘 MANUALES DE IMPLEMENTACIÓN NyTEX

1. PAQUETE: NyTEX AUTO-GUIADO ($0)

Objetivo: Permitir que micro-empresas y emprendedores adopten el sistema de forma masiva y autónoma, sin consumir horas de consultoría humana. Alcance (QUÉ incluye): Todos los módulos, pero con configuración estándar de fábrica. Sin soporte personalizado.

Metodología (CÓMO se ejecuta):

- Paso 1: Onboarding Digital (Asistente web): Al crear su cuenta, el sistema lanza un "Wizard" (Asistente paso a paso) que le pregunta: Nombre de la empresa, moneda local, y si vende productos o servicios. El sistema pre-configura el entorno básico.

- Paso 2: Carga de Datos mediante Plantillas: En el panel principal, el cliente descarga plantillas de Excel (CSV) estandarizadas por NyTEX para subir su "Catálogo de Clientes" y "Catálogo de Productos". El cliente sube el archivo y el sistema puebla las bases de datos automáticamente.

- Paso 3: Academia NyTEX (Auto-capacitación): El cliente tiene acceso a "NyTEX Academy", una biblioteca de videos cortos (2-3 minutos) integrados en la misma aplicación (ej. "¿Cómo crear mi primera cotización?", "¿Cómo registrar un gasto?").

- Rol del Partner: El partner que lo refirió no hace nada operativo. Solo recibe su comisión pasiva. Si el cliente tiene dudas, usa el sistema de tickets de soporte de nivel 1 de NyTEX. Si el cliente pide una reunión por Zoom, el Partner le hace up-selling al Paquete Express.

2. PAQUETE: NyTEX EXPRESS ($1,500 USD)

Objetivo: Puesta en marcha rápida (2 a 3 semanas) para pequeñas empresas. Adaptar los procesos de la empresa al estándar del software. Alcance (QUÉ incluye): Configuración de un máximo de 3 a 4 módulos clave (Ej. Ventas, CRM, Inventario y Facturación/Cobros). Un solo flujo de trabajo estándar. Cero automatizaciones complejas. Cero integraciones con software externo.

Metodología (CÓMO lo ejecuta el Partner):

- Semana 1: Levantamiento y Entrega de Tareas (Kickoff)

  - El Partner tiene una videollamada (Zoom) de 2 horas con el dueño o líder del cliente.

  - Se definen roles de usuario, series de facturación y manejo de impuestos básicos.

  - La Tarea: El Partner le entrega al cliente las Plantillas de Excel (Clientes, Productos, Saldos Iniciales) y le da 1 semana para llenarlas. El Partner no limpia los datos, el cliente debe entregarlos listos.

- Semana 2: Configuración (NyTEX Configuración)

  - El Partner ingresa al Módulo de Configuración. Crea los usuarios, asigna los perfiles de seguridad, configura la moneda y los impuestos.

  - El Partner importa los Excels entregados por el cliente al sistema.

  - El Partner personaliza el formato PDF de la factura (logo y colores de la empresa).

- Semana 3: Capacitación y Go-Live

  - El Partner imparte dos (2) sesiones de capacitación grupal online (Grabadas en Zoom) para todos los empleados del cliente (Ej. Sesión 1: Ventas y CRM. Sesión 2: Inventario).

  - Go-Live (Salida en Vivo): El cliente empieza a operar. El Partner ofrece soporte vía chat/email por 2 semanas para dudas rápidas.

3. PAQUETE: NyTEX ADVANCED ($4,500 USD)

Objetivo: Implementación profunda (1 a 2 meses) para medianas empresas, adaptando el software a flujos de trabajo más complejos y automatizando tareas. Alcance (QUÉ incluye): Hasta 10 módulos (Se agregan áreas críticas como Producción, Contabilidad, RRHH, Nómina). Uso intensivo de NyTEX Process Suite para automatizar procesos. Importación de datos históricos (hasta 1 año hacia atrás).

Metodología (CÓMO lo ejecuta el Partner):

- Semanas 1-2: GAP Analysis y Diseño de Solución

  - El Partner entrevista a los jefes de cada departamento (Ventas, Finanzas, Almacén, Producción).

  - GAP Analysis: El Partner identifica qué procesos actuales del cliente no encajan en el software y diseña soluciones usando campos personalizados y reglas de negocio. Documenta los flujos de trabajo (Blueprint).

- Semanas 3-4: Configuración y Automatización

  - El Partner usa NyTEX Configuración y Process Suite para crear automatizaciones. (Ej: "Si una venta supera los $5,000, lanzar una alerta de aprobación al Gerente Financiero").

  - Limpieza y migración de datos complejos: Cuentas por cobrar, cuentas por pagar, historial de inventario, catálogo contable.

- Semanas 5-6: Pruebas (UAT) y Capacitación por Roles

  - UAT (User Acceptance Testing): El Partner crea un entorno de pruebas ("Sandbox"). Los jefes de área prueban los procesos (hacen una venta falsa, producen un artículo falso) para verificar que el sistema calcula todo bien.

  - Capacitación Focalizada: En lugar de una sesión grupal, el Partner hace sesiones exclusivas: 2 horas solo con Contabilidad, 2 horas solo con Producción, etc.

- Semanas 7-8: Go-Live y Estabilización (Hypercare)

  - Salida en vivo oficial. El Partner acompaña la operación diaria (por videollamada o chat prioritario) durante el primer mes para corregir errores de dedo de los usuarios, asegurar que la contabilidad cuadra y generar los primeros reportes de BI.

4. PAQUETE: NyTEX ENTERPRISE (Cotización a Medida / 3+ meses)

Objetivo: Implementación corporativa para empresas grandes, holding de múltiples empresas, o clientes que exigen que el software se conecte con sus ecosistemas actuales. Alcance (QUÉ incluye): Todos los módulos operativos. Configuración Multi-empresa (Holding) / Multi-moneda compleja. Desarrollo de integraciones vía API con sistemas de terceros (Ej. Conectar NyTEX con MercadoLibre, Shopify, o el sistema de su banco local). Tableros de BI altamente personalizados.

Metodología (CÓMO lo ejecuta el Partner):

- Este paquete se maneja bajo metodologías de gestión de proyectos formales (PMI o Agile/Scrum).

- Fase 1: Levantamiento Arquitectónico. Levantamiento exhaustivo de requerimientos técnicos. El Partner entrega un Documento de Diseño de Arquitectura que el cliente debe firmar antes de tocar el sistema.

- Fase 2: Sprints de Configuración y Desarrollo. El equipo técnico del Partner (ahora usando programadores/consultores API) utiliza los webhooks y APIs de NyTEX para programar las integraciones externas necesarias, manteniendo intacto el código fuente de NyTEX.

- Fase 3: Pruebas de Estrés y UAT Integral. Pruebas de volumen de datos, pruebas de sincronización entre el e-commerce y NyTEX Inventario.

- Fase 4: Go-Live Escalonado. La empresa no arranca de golpe. Semana 1: Sale en vivo Ventas e Inventario. Semana 3: Sale en vivo RRHH y Nómina. Semana 5: Sale en vivo Contabilidad y Finanzas.

- Facturación: El Partner cobra un Downpayment (anticipo del 30%) al inicio, pagos por hitos (cada que se entrega una fase) y un pago final al salir en vivo.

💡 Nota estratégica para tus Partners:

Como CEO de NyTEX, tu mensaje a los partners debe ser:

"Si ustedes (Partners) logran estandarizar a sus clientes en el Paquete Express, tendrán márgenes de ganancia altísimos porque un consultor junior de su agencia puede sacar 4 empresas al mes. Guarden los paquetes Advanced y Enterprise solo para los clientes que realmente tengan el presupuesto y la madurez corporativa para pagarlos."